## Slide 1
SCRUM
https://blog.yveslin.com/2015/06/27/scrum-agile-project-management-software-development/

## Slide 2
Scrum架構
Notes: Scrum 是 敏捷開發協助團隊完成的高影響力工作的一套架構。
這套架構可以使團隊專注於持續開發跟改善，也能讓團隊彼此監督，刺激開發速度。

## Slide 3
Scrum角色
Product Owner（PO，產品負責人）
Notes: 主要負責和客戶溝通確定產品的功能和達到要求的標準、交付日期、交付內容
有權力接受或拒絕開發團隊的工作成果
這個暑期團隊專案的PO是劉立頌老師

## Slide 4
Scrum角色
Product Owner（PO，產品負責人）
Scrum Master（SM，Scrum負責人）
Notes: 開發團隊的領導者 主要在維持Sprint的品質 確保團隊正常運作 保持高效生產力
指導開發團隊按照Scrum的原則
各組會選出一個Scrum Master
主要任務是每天開Daily Scrum 排除團隊內遇到的問題
每天跟我們回報進度

## Slide 5
Scrum角色
Product Owner（PO，產品負責人）
Scrum Master（SM，Scrum負責人）
Developer（開發人員）
Notes: 主要負責軟體產品在Scrum規定流程下進行開發工作，確保完成Sprint待辦清單（Sprint backlog）
每個成員可能負責不同的技術方面，但要求每成員必須要有很強的自我管理能力，同時具有一定的表達能力
作為團隊共同努力，以不斷生產高質量，高價值的產品。

## Slide 6
角色統整
Stakeholders（客戶）
Product Owner（PO，產品負責人）
Scrum Master（SM，Scrum負責人）
Developer（開發人員）
劉老師
劉老師
各組組長
各組組長跟組員

## Slide 7
Scrum流程
Product Owner（PO，產品負責人）
Scrum Master（SM，Scrum負責人）
Developer（開發人員）
PO、SM、Developer開Sprint Planning的會議，並且整理出Sprint Backlog
Notes: 整理待辦項目。 為了開始一個 Scrum 衝刺活動，Scrum master 會找出應該要從您的產品待辦項目抽出須完成的工作。
為了儘可能讓 Sprint 辦得成功，請務必在一處清楚記錄產品的待辦項目。
Sprint Planning 需要知道自己要專注於什麼事、評估待辦項目中有哪些工作是您團隊在此特定 Scrum 衝刺期間要全心投入的

## Slide 8
Sprint info page
Sprint Goal

## Slide 9
Sprint info page
Sprint Goal
Sprint backlog
  User Story Map
Notes: 根據前面訂出的 Sprint Goal
先列出完成目標所需要的關鍵活動
舉例
再列出完成關鍵活動需要有哪些步驟
每個步驟會有哪些故事
舉例
開Github

## Slide 10
Sprint info page
Sprint Goal
Sprint backlog
  User Story Map
  Story point
故事點數(story point)
開發人數 x 預計的工作天數 Ex. 4(人) x 10(天) = 40(Story Point)
預估工時(task effort)
開發人數 x 預計的工作天數 x 每日工作小時 Ex. 4(人) x 10(天) x 5(小時) = 200(task effort)

## Slide 11
Sprint info page
Notes: 根據前面訂出的 Sprint Goal
先列出完成目標所需要的關鍵活動
舉例
再列出完成關鍵活動需要有哪些步驟
每個步驟會有哪些故事
舉例
開Github

## Slide 12
Sprint info page
Notes: 根據前面訂出的 Sprint Goal
先列出完成目標所需要的關鍵活動
舉例
再列出完成關鍵活動需要有哪些步驟
每個步驟會有哪些故事
舉例
開Github

## Slide 13
Sprint info page
燃盡圖 (Burndown chart)

## Slide 14
Sprint info page
Sprint Goal
Sprint backlog
  User Story Map
  Story point
Schedule
Team
Sprint衝刺日程暫定8/1~8/31
Notes: 暫定 8/1 ~ 8/31

## Slide 15
Sprint info page
https://github.com/users/labaking/projects/1/views/1
1. 目標
2. 關鍵活動: 登入系統, 公告系統 ....
3. Story info: Story point, task effort
4. Schedule
5.....
6......

## Slide 16
Sprint Planning Meeting

## Slide 17
Scrum流程
Product Owner（PO，產品負責人）
Scrum Master（SM，Scrum負責人）
Developer（開發人員）
PO、SM、Developer開Sprint Planning的會議，並且整理出Sprint Backlog
接著開始跑Daily Scrum，目的是把Sprint Backlog的事項逐一地完成
Notes: 在 Scrum 中，通常以 1-4 週為一個開發週期，這個週期稱作 sprint，也就是快速衝刺的意思。在一個 sprint 當中，開發團隊必須要在限定的時間之內，完成計畫目標

## Slide 18
Daily Scrum
昨天你做了什麼?
今天你將要做什麼?
你有需要幫助的地方嗎?

## Slide 19
Scrum流程
Product Owner（PO，產品負責人）
Scrum Master（SM，Scrum負責人）
Developer（開發人員）
PO、SM、Developer開Sprint Planning的會議，並且整理出Sprint Backlog
接著開始跑Daily Scrum，目的是把Sprint Backlog的事項逐一地完成
Sprint結束後會有一個產品(不是完成品，但至少要有完整的功能)，並且要有Sprint Demo的會議
最後要討論需求有沒有需要修該地地方，和sprint的流程有沒有需要修改的地方

## Slide 20
討論時間